# Text boxes

İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreci

çalışmalarının başlaması

Üst Yönetim onayı ile İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması projesinin başlaması

İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna ve

İç Kontrol mevzuatına ilişkin üst yönetici ve diğer

yöneticilere bilgi ve brifing verilmesi, konu ile ilgili

toplantılar düzenlenmesi

İç Kontrol Sisteminin kurulacağı bölümlerden

belirlenecek personel ile Proje Ekibinin oluşturulması

Gerekiyorsa İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması konusunda dış destek

sağlanması

Proje için kaynak sağlanması

gerekiyorsa Dünya Bankası, AB vb. fon

ve desteklerinin araştırılması

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlık

çalışmalarının yapılarak projenin kapsamının ve Proje

Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

Proje Ekibinin görev ve sorumluluklarının yazılı hale

getirilmesi ve Üst Yönetim onayı ile duyurulması

O-MD

Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sisteminin

oluşturulması için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu

faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje Ekibi

ile birlikte çalışılması

İç Kontrol Standartları

Uyum Eylem Planı

İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şartların yerine

getirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaları

içeren Uyum Eylem Planının katılımcı yöntemlerle

hazırlanmasının ve üst yönetici onayının alınması

O-MD

A

A

Gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sürelerini içeren

Zaman Planlarının Uyum Eylem Planı dikkate alınarak

bölümler tarafından hazırlanması

İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması Projesi

Zaman Planı

Bölümlerden gelen Zaman Planlarının Proje Ekibi

tarafından konsolide edilerek yöneticilere gönderilmesi

ve onaylarının alınması

O-MD

İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitim

programlarının hazırlanması

Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi konusunda teknik

eğitim verilmesi

Bölümlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirme

eğitimlerinin verilmesi

İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum ve

kontrol ortamının değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

Verimlilik

Sorunlarının

Teşhisi Raporu

İlgili bölümlerde verimlilik sorunlarının teşhisi

çalışmalarının yapılması

Performans

Analizleri Raporu

İlgili bölümlerde performans analizlerinin

gerçekleştirilmesi

Mevcut durum değerlendirme sonuçları doğrultusunda

bölümlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve

Zaman Planında yer alan ilgili çalışmalarda bu

alanların dikkate alınmasının planlanması

Kontrol ortamı ile ilgili çalışmalara başlanması

kapsamında etik değerler sisteminin oluşturulması

çalışmalarına başlanması

B

B

Mevcut etik kodlar sisteminin değerlendirilmesi, Etik

Anket uygulamasının yapılması, ilgili bölümlerden

katılımcılarla beyin fırtınası oturumları

gerçekleştirilmesi, etik davranış kurallarının

belirlenmesi ve üst yönetimin onayının alınması

O-MD

Etik Beyannamesi

İlgili bölümlerde misyon, organizasyon yapısı ve

görevlerle ilgili çalışmaların başlaması

İş Analizleri

Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formunda

yer alan girdileri ve çıktıları dikkate alarak süreç

performans göstergelerinin belirlenmesi ve Temel

Süreç Tanım Formlarına işlenmesi

Her bir temel süreç için süreç tanımlarının yapılması

Her bir temel süreç için süreç hiyerarşilerinin

hazırlanması

İş Akışlarından yola çıkarak bölümlerin temel

süreçlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına

başlanması

Bölümlere ait İş Akışlarının hazırlanması ve bölüm

yöneticileri tarafından kontrol edilip onaylanmasının

sağlanması

Bölümlerde farklı iş yapan her personel ile İş

Analizlerinin yapılması

O-MD

İş Akışları

Süreç Hiyerarşisi

Tablosu

Temel Süreç

Tanım Formu

Organizasyon

Şemaları

Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçlerin yeniden

değerlendirilmesi ve gereken durumlarda yeniden

düzenlenerek bölümlerin Organizasyon Şemalarının

çizilmesi

C

C

Her bir bölümin Organizasyon Şemasında yer alan

tüm kadrolar için iş tanımlarının yapılması

İş Tanımı ve

Gerekleri Belgeleri

İç Hareketlilik

Tablosu

İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinden yola çıkarak her

kadro unvanının yer aldığı Eğitim/Deneyim

Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun, Görev

Envanteri Tablosunun ve hazırlanmasında yarar

görülen diğer tablo ve raporların oluşturulması

Eğitim/Deneyim

Tablosu

İlgili bölümlerde risklerin belirlenmesi ve

değerlendirilmesi çalışmalarına başlanması için

yöneticileriyle işbirliği sağlanması

Yetki devrine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerek

değerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler

yapılması

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri açısından

personelin yeterliliği ve performansına yönelik mevcut

yapının analizi ve geliştirilecek önerilerin raporlanması

Görev Envanteri

Tablosu

Organizasyon

Kitabı

Hazırlanan İş Akışları, Organizasyon Şemaları, İş

Tanımı ve Gerekleri Belgeleri ile diğer tabloların yer

aldığı Organizasyon Kitabının hazırlanması

Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerin

yürütülmesinde karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi

için mevcut durum analizleri de dikkate alınarak

bilimsel yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının

yapılmasının sağlanması

Yetki Devri Formu

Risk Listesi

Risk tanımlamalarının yapılması

Risk Envanteri

Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının ve

etkilerinin analiz edilmesiyle Risk Envanterinin

hazırlanması

D

D

Risk Önem ve

Öncelik Tablosu

Risk matrislerinin oluşturulması ve risklerin

önceliklendirilmesi, sınıflandırılması, büyüklüklerinin

saptanması ile Risk Önem ve Öncelik Tablosunun

hazırlanması

Risk Eylem Planı

Bölümlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklere

karşı alınacak önlemlere karar verilmesi ve risklere

verilecek yanıtların üretilmesi çalışmalarının yapılarak

Risk Eylem Planının hazırlanması

E

Yürürlükteki yazılı prosedürlerin tüm süreçler için

gözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin ve

gerekiyorsa yeni tanımlamaların yapılması ve yazılı

hale getirilmesi

Vekalet sisteminin tanımlanması ve dokümante

edilmesi

Görevlerin ayrılığı sisteminin tanımlanması ve

dokümante edilmesi

Hiyerarşik kontrollerin tanımlanması

Kritik kontrol noktalarının ve ölçüm kriterlerinin

belirlenmesi

Belirlenen kontrollerin işlem öncesi kontrol, süreç

kontrolü ve işlem sonrası kontroller olarak

detaylandırılması

Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve

yöntemlerinin belirlenmesi

Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sisteminin

sürekliliğini ve güncelliğini korumak için gerekli kontrol

stratejileri ve yöntemlerini oluşturma çalışmalarının

başlaması

E

Kurulacak veya revize edilecek bilgi ve iletişim

sistemlerinin bilgi teknolojileri ile geliştirilmesinin ve

sürdürülmesinin sağlanması amacı ile ilgili bölümle

işbirliğinin sağlanması

Mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin gözden

geçirilmesi

İç Kontrol Standartlarının öngördüğü bilgi ve iletişim

sisteminin kurulmasına veya mevcut bilgi sistemlerinin

öngörülen şartları sağlayacak şekilde revize

edilmesine yönelik çalışmaların başlaması

Bilgi Sistemleri

İhtiyaç Analizleri

Raporu

İç Kontrol Sisteminin

Oluşturulması Proje

Raporu

O-MD

İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesinin

tamamlanması ile proje raporunun hazırlanarak üst

yönetime ve Strateji Geliştirme Başkanlığına

sunulması, ilgili kurum ve kuruluşlara projenin

tamamlandığına ilişkin yazıların yazılması ve Proje

Ekibinin feshedilmesi

İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirme

sistematiğinin oluşturulması

Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim

yöntemlerinin oluşturulması ve bilgi ve iletişim

sistemlerinin oluşturulan yöntemleri desteklemesinin

sağlanması

Bilgi sistemleri ihtiyaç analizleri raporunun

hazırlanması

Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, güvenilirliğinin ve

uygun erişiminin sağlanması için gereken kontrol

stratejileri ve yöntemlerinin belirlenmesi

Bilgi sistemlerine ilişkin risk faktörlerinin ve olası

risklerin sonuçlarının belirlenmesi

Kullanılan bilgi sistemlerinin ve bilgi teknolojilerinin

mevcut durumunun analiz edilmesi